Załącznik nr 1

OPIS ZAMÓWIENIA

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,

ul. Powstańców Wlkp. 5

61-895 Poznań

zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na

wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na realizacji I Etapu budowy zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną znajdującego się w Szczecinie przy ulicy Czackiego 3

w zakresie ujętym w załączonym projekcie oraz przedmiarze robót (przedmiar robót należy traktować pomocniczo). Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe, instalacyjne, sanitarne i elektryczne we wszystkich branżach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany, zmniejszenia zakresu robót lub rezygnacji z części lub całości zamówienia.

Zawarta Umowa będzie obejmować Etap I. Inwestor w ramach zawartej Umowy dopuszcza możliwość wykonania Etapu II równolegle z Etapem I lub realizację wyłącznie wybranych elementów z Etapu II, co będzie jednak zależeć od wyłącznej decyzji Inwestora.

Niniejsze postępowanie nie podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 wraz z późn. zm.)

- Zamówienie należy zrealizować w terminie nie później niż do 30 czerwca 2021 r. wraz 
z uzyskaniem ostatecznego Pozwolenia na Użytkowanie Obiektu - po stronie Generalnego Wykonawcy.

- Kryteria dla firm, które mogą przystąpić do składania oferty

- posiada ubezpieczenie OC firmy minimum na 10 mln zł,

- wykazał obroty 20 milionów złotych rocznie w ostatnich trzech lat,

- posiada środki własne lub zdolność kredytową na przeprowadzenie powyżej inwestycji na minimum 3 mln zł,

- zrealizował w ostatnich trzech latach minimum trzy podobne obiekty.

- Oferta musi obejmować zmówienie zgodnie z załączoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową z wyłączeniem zakresu ujętego w Załączniku nr 7, który zostanie zrealizowany 
w terminie umownym lub późniejszym ( Etap II) lub podlegają całkowitemu wyłączeniu -zakup Inwestorski.

- Informacje dotyczące warunków składania ofert:

- Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Oferent, który złoży więcej aniżeli jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

- Oferenci przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Opisie zamówienia. Oferent wypełni Tabelę Elementów Rozliczeniowych jak ofertę -
Załącznik nr 6. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych 
z wyszczególnieniem ich w Tabeli Elementów Rozliczeniowej. Na podstawie Tabeli Elementów Rozliczeniowych oferent przedstawi Harmonogram Rzeczowo-Finansowy jako załącznik do oferty.

- Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie lub komputerze oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Zaleca sią aby każda strona była ponumerowana.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę opisującą ofertę.

- Oferta winna wskazywać osobę uprawnioną do kontaktu i dane kontaktowe ze strony Oferenta.

- Zamawiający zażąda od oferenta, którego Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zabezpieczenie należytego wykonania umowy, którego wysokość i warunki określone zostaną w umowie.

- Warunki płatności następować będą w warunkach określonych w umowie. Postawą do wystawienia faktur jest dokonanie przez Zamawiającego odbioru zgłaszanych poszczególnych etapów prac w warunkach określonych w umowie. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie zostanie obliczone w oparciu o faktycznie wykonany zakres robót według Katalogu Nakładów Rzeczowych za ostatni kwartał.

- Zamawiający zastrzega możliwość swobodnego wyboru oferty oraz możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z każdym z Oferentów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień na temat oferty, kwalifikacji i wiarygodności Oferenta oraz kalkulacji ceny ofertowej. Odmowa udzielenia wyjaśnień przez Oferenta spowoduje nie rozpatrzenie złożonej przez niego oferty.

- Oferta winna zawierać oświadczenie 0ferenta o terminie ważności oferty 60 dni, licząc od dnia złożenia.

- Sposób składania oferty:

- Ofertę należy złożyć z zamkniętej kopercie w Kancelarii Zamawiającego, przy al. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie, pok. Nr 100 do dnia 28 lipca 2020 r go godz. 15:00.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwarcia.

- Koperta powinna być zaadresowana według wzoru:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,

Wydział Ekonomiczny w Szczecnie

Al. Wojska Polskiego 128,

70-491 Szczecin

„Oferta – wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na realizacji I Etapu budowy zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną znajdującego się w Szczecinie przy ulicy Czackiego 3”

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w budynku WSB Wydział Ekonomiczny w Szczecinie. Oferty nie spełniające warunków zawartych pkt. 6 niniejszego Opisu zamówienia zostaną odrzucone.

- Zawartość oferty:

- Dokumenty potwierdzające:

- Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Dzielności Gospodarczej lub inny dokument,

- Kserokopie dokumentu potwierdzającego nadanie numeru NIP i REGON,

- Referencje,

- Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat, podobnych co do charakteru i zakresu do przedmiotu zamówienia ( wykaz powinien zawierać nazwy, adresy 
i telefony Inwestorów),

- Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu podatków w Urzędzie Skarbowym,

- Zaświadczenie o braku zaległości w ZUS-ie o płaceniu składek,

- Oświadczenie, że może zawrzeć umowę na polisę ubezpieczeniową wartości kontraktu dla danej inwestycji,

- Parafowane założenia umowy ( wzór umowy Złącznik nr 3),

- Koszt realizacji przedmiotu zamówienia w oparciu o Załącznik nr 6 do Umowy - Tabela Elementów Rozliczeniowych,

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

- Warunki gwarancji Należytego Wykonania oraz Gwarancji Usunięcia Wad.

Złożone zaświadczenia i informacje muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed otwarciem ofert, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to zaświadczeń ZUS i US.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest sprzeczna z Opisem zamówienia,

- zgłoszenie nastąpi po terminie,

- Oferent nie złoży wymaganych zaświadczeń – dopuszcza się złożenie aktualnych zaświadczeń z US i ZUS po wyborze Oferenta, w przypadku pisemnego oświadczenia Oferenta o terminie otrzymania zaświadczenia do w/w instytucji, lecz nie później niż przed datą podpisania umowy,

- dane są niekompletne, nieczytelne, budzące wątpliwość co do ich treści i rzetelności,

- złożona oferta jest nieważna na podstawie innych przepisów prawa.

- Ocena ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

| - cena |  |
| --- | --- |
| - potencjał techniczny firmy |  |
| - wiarygodność firmy |  |