Załącznik do Umowy

Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:

- Doradztwo dla WSB w zakresie opiniowania koncepcji architektonicznych, strategii uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych,  koncepcji wykonywania prac budowlanych i sposobu wyłaniania wykonawców tych prac jeszcze  przed rozpoczęciem prac budowlanych dotyczących Inwestycji.

Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji:

- Kontrola jakości wykonywania robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy/remontu i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

- Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.

- Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania.

- Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót, a w szczególności opiniowanie i przedstawienie do zatwierdzenia płatności wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami umowy o roboty budowlane.

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót.

- Inspektor Nadzoru powinien nadzorować budowę w sposób zapewniający maksymalną skuteczność nadzoru.

- W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem.

- Inspektor Nadzoru uczestniczy w Radach Budowy organizowanych przez Zamawiającego.

- Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor Nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie informacji zleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzenia posiadania przez Kierownika Budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, jak też w miarę potrzeby dokonuje oceny jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi Budowy i podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy, wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę i autora projektu.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszania prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.

- W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy i przedstawicielem nadzoru autorskiego, protokół konieczności.

- W razie potrzeby wykonania robót dodatkowych, wynikających z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zapisów w dzienniku budowy.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie tej czynności Inspektor Nadzoru stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

- Inspektor Nadzoru ma obowiązek informować na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją wraz z cotygodniowym raportowaniem kosztów i terminów oraz zaawansowania robót w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo - finansowego.

- Na zakończenie każdego miesiąca Inspektor Nadzoru przedkłada Zamawiającemu raport ze stanu zaawansowania finansowego budowy. Raport przekłada najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca.

- Inspektor Nadzoru prowadzi dokumentację fotograficzną budowy.

- Inspektor Nadzoru prowadzi dokumentację prac elewacyjnych - konserwatorskich, dotyczących elementów architektonicznych (gzymsy, pilastry, metalowe elementy techniczne) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i lokalizację czynności , użytych materiałów oraz ewentualnych dokonanych odkryć.

- Inspektor Nadzoru kontroluje realizację przez Wykonawcę postanowień pozwolenia konserwatorskiego w zakresie: akceptacji montowanej stolarki oraz akceptacji kolorystyki elewacji przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonuje inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego a dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Obowiązki Inspektora Nadzoru związane z odbiorem obiektu lub robót:

- Po zakończeniu oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie 	prób i 	sprawdzeń, Inspektor Nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis Kierownika 	Budowy gotowości obiektu lub robót do odbioru oraz należyte urządzenie i 	uporządkowanie terenu 	budowy.

- Inspektor Nadzoru kompletuje dokumenty i zaświadczenia niezbędne do przeprowadzenia odbioru oraz dołącza do nich opracowań przez siebie ocenę jakości wraz z jej uzasadnieniem. 	W/w dokumenty przedstawia komisji odbioru końcowego.

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do  uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub  robót i przekazania ich do użytku.

- Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót Inspektor Nadzoru sprawdza, a następnie przejmuje od Kierownika Budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy i książkę obmiaru, które przekazuje Zamawiającemu.

- Inspektor Nadzoru przygotowuje w imieniu  Zamawiającego komplet dokumentacji oraz składa zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

- Wykonanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących przedmiotowej inwestycji.

W okresie rękojmi i gwarancji Inspektor Nadzoru:

- Bierze udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad i usterek.

- Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad i usterek.

- Uczestniczy w odbiorze ostatecznym po upływie okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą i ma udział przy sporządzaniu protokołu pogwarancyjnego.

- Przeprowadza przeglądy gwarancyjne z udziałem Zamawiającego.

- Wykonuje inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji.

Obowiązki Inspektora Nadzoru w zakresie rozliczenia zadania inwestycyjnego:

- Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego tj. faktury, protokoły odbioru itp.

- Ustalenie wartości środków trwałych powstałych w procesie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Wnioskowanie do Zamawiającego o zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania prac budowlanych, złożonego przez Wykonawcę.

- Wykonuje inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji.